**设计协同办公平台会议纪要**

会议时间：2019年9月20日 14:00-16:00

参会人员：融创：赵阳、常涵雅、龚伯平

图源：袁学忠、韩德福

弗思特：汪燕

会议讨论了当前项目进度和存在的问题，主要讨论了门窗设计和算量的相关问题，得出如下结论：

1. **中梃**

中梃不在本软件中校核，顾问按之前的校验方式校核，只在本软件中给出校核结果。

1. **门窗深化设计**

门窗深化设计设计院和深化顾问都能看到和操作

节能系数由建筑设计院设置，顾问不能修改节能系数。

1. **门窗结构线、看线**

门窗看线取决于外墙装饰及保温层厚度，情况比较多，不考虑体现在门窗立面图上。

1. **附框和塞缝尺寸**

塞缝尺寸由设计人员输入，软件提供几个常用选项。

1. **下一步安排**
2. **请汪燕提供的内容**
   1. 给出中梃计算需要给出哪些结果值，和界面上需要显示的信息
   2. 统计项目上节能系数对应的型材系列（华北区域）（下周二9.24号）
   3. 型材和玻璃对应关系
   4. 原型编号规则
   5. 门窗编号规则
   6. 常规塞缝尺寸选项和附框选项
   7. 栏杆的拆解逻辑，7个玻璃+7个铁艺（9.30号前）
3. **图源下一步工作内容：**
4. 调整计划，优先开发门窗设计、厨卫、栏杆，门窗算量放十一后开展
5. 核对web页面和原型设计是否一致
6. 加强web端资源投入，确保进度。

1. 赵阳找成本要型材编号数据
2. 下周一去天津调研成本算量规则