**设计协同办公平台项目门窗算量需求讨论会议纪要**

会议时间：2019年8月7日 16:00-19:30

参会人员：融创：赵阳、信息成本和顾问

弗思特：汪燕

图源：韩德福、袁学忠

会议主题：门窗算量需求讨论

本次会议讨论了门窗算量方法、算量表格格式和如何对接SAP的事宜。会议具体内容如下：

1. 门窗算量表格需要和SAP的门窗编号统一，建立设计编号和SAP编号对应关系。
2. 建立集团统一的标准算量Excel格式。
3. 门窗算量需要结合主数据（项目、楼栋），考虑前期设计阶段或后期成本计算阶段解决实例化主数据。
4. 门窗算量表格针对不同原型格式统一，考虑用最全表格内容覆盖所有的原型，具体某个原型如果没有某个字段，‘-’代替。
5. 本次设计端的标准化原型只包含了铝合金门窗类型。
6. 门的原型考虑楼梯间只有外开，不存在内开的情况。

后续计划安排：

1. 8月9日前成本同事负责导出窗型、型材、材料和米重表给汪燕，8月13日前汪燕负责梳理44个门窗原型和SAP的对应关系。
2. 8月9日前汪燕提交目前的算量表格给成本部门核对差别，成本部分提供集团统一的算量表格。
3. 8月30日前汪燕提供门窗的平面图，转角窗的侧视图和展开图。
4. 8月9日前赵阳负责与常涵雅确认项目上是否需要内开门。
5. 8月9日前图源提供外窗CAD测试软件给汪燕。